Príloha č. 4

# KRITÉRIÁ POSÚDENIA

žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR

Komponent 11: Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

- Kritériá, ktoré musia byť splnené pred predložením ŽoPPM (kritériá ex-ante)

| P. č. | Kritérium | Predmet posúdenia | Vecný gestor | Spôsob a termín preukázania splnenia kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kritérium predloženia rozvojového plánu nemocnice | Rozvojový plán nemocnice (ďalej ako „RPN“) sa posudzuje pred predložením ŽoPPM. Žiadateľ vypracuje RPN podľa metodického dokumentu: „Rozvojový plán nemocnice pre účely POO Metodika prípravy“ ktorá tvorí prílohu č. 2a, 2b Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „Metodika“), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Zároveň požiada vecného gestora o vydanie stanoviska k ex-ante kritériu spolu s návrhom RPN. Vypracovaný návrh RPN žiadateľ zasiela na schválenie výlučne elektronicky vo forme .pdf súboru spolu s priloženým editovateľným Word (.docx) a dátovou Excel (.xlsx) prílohou. O výsledku posúdenia bude predkladateľ RPN informovaný elektronickou aj písomnou formou. | RPN posudzuje inštitút zdravotníckych analýz Ministerstva zdravotníctva SR (IZA). | Schválený RPN a stanovisko k ex-ante kritériu žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Stanovisko sa overuje pri posudzovaní žiadosti. |

# Ex-ante kritériá posúdenia projektov majú charakter vylučovacích kritérií. V prípade nesplnenia niektorého z vylučujúcich kritérií bude ŽoPPM zamietnutá a žiadateľovi bude podľa § 16, ods. 7 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti zaslané oznámenie, že jeho ŽoPPM nespĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených touto výzvou.

- Kritériá, ktoré sa posudzujú pri posudzovaní ŽoPPM

| P. č. | Kritérium | Predmet posúdenia | Vecný gestor | Spôsob a termín preukázania splnenia kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kritérium časovej realizovateľnosti obstarania zhotoviteľa projektu do konca 1. štvrťroka 2024 | Kritérium sa vzťahuje na splnenie míľnika uzatvorenia zmluvy o dielo na úrovni schválených projektov. Pre posúdenie míľnikového kritéria žiadateľ predkladá detailné harmonogramy v mesačnom detaile. Ich nepredloženie bude považované za nesplnenie kritéria. Parametre posúdenia tohto kritéria sú uvedené v prílohe č. 3b Metodiky. Žiadateľ je zároveň povinný uviesť, či bude realizovať verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a zhotoviteľa spolu alebo ako dve samostatné verejné obstarávania, pričom uvedie aj detailný harmonogram realizácie verejného obstarávania. Pri stavebnej investícií žiadateľ vychádza z dokumentu „Metodická príručka k výstavbe a obnove budov Plánu obnovy a odolnosti“, ktorý tvorí prílohu Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR. Príručka je k dispozícií na webovom linku Plánu obnovy a odolnosti ako: Prílohy k Systému implementácie. Na základe predloženej dokumentácie posudzovateľ projektu overí kritérium podľa referenčných harmonogramov a minimálnych požiadaviek na rozpracovanosť projektu. Pre posúdenie referenčného harmonogramu žiadateľa, ktorý má určiť splnenie tohto kritériá, je stanovený referenčný harmonogram pre oprávnený typ stavebnej investície v maximálnej hodnote do 5 mil. eur bez DPH. Ilustratívny variant, z ktorého sa vychádza je plánovaný spätne od míľnika 1. štvrťroka 2024, aby si žiadateľ mohol verifikovať feasibilitu projektu ešte pred predložením žiadosti. Predložený harmonogram bol pripravený pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti MZ SR alebo VÚC. Niektoré kroky a termíny nie sú preto aplikovateľné na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pre žiadateľov a hodnotiteľov slúži ako pomôcka informatívny harmonogram vrátane ilustrujúcich vylučujúcich bodov, ktorý tvorí prílohu č. 4i – 4l Metodiky. | Vykonávateľ | Kritérium sa overuje pri posudzovaní žiadosti. Vychádza sa zo ŽoPPM a z dokumentácie predloženej podľa prílohy č. 3b a 4i – 4l Metodiky. |
| 2. | Podmienka energetickej náročnosti budovy | Posudzuje sa, či projekt spĺňa požiadavky energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných budov v zmysle Plánu obnovy a odolnosti. Podmienka šetrenia primárnej energie je v Pláne obnovy a odolnosti definovaná ako: Novostavby: Hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie budovy pre projekty novostavieb v rámci investícií, ktoré sú označené intervenčnou oblasťou 025ter, musí byť aspoň o 20 % nižšia ako hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie hornej hranice energetickej triedy A0 pre danú kategóriu budovy Spôsob overenia kritéria: Prostredníctvom údajov a informácii doručených žiadateľom. Posudzuje sa súlad so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. | Vykonávateľ | Kritérium sa overuje pri posudzovaní žiadosti. Vychádza sa zo ŽoPPM a z predloženej dokumentácie. |
| 3. | Typ stavebnej investície | Za splnenie tohto kritéria sa považuje ŽoPPM, ktorá spĺňa parameter malej rekonštrukcie s maximálnou výškou príspevku do 5 mil. eur (bez DPH). | Vykonávateľ | Kritérium sa overuje pri posudzovaní žiadosti. Vychádza sa zo ŽoPPM a z predloženej dokumentácie. |
| 4. | Oprávnenosť aktivít projektu | Overuje sa oprávnenosť projektu z pohľadu oprávnených aktivít: t. j.: realizácia nových stavieb rekonštrukcia a modernizácia stavieb prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov zabezpečenie materiálno-technického vybavenia dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Typ aktivity a) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ, ale minimálne v kombinácii s typom aktivity g). Typ aktivity d), e), f), g) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ ale len v kombinácii s typom aktivity a) alebo b) alebo c). Žiadateľ je povinný si vybrať z aktivít a)/b)/c). | Vykonávateľ | Kritérium sa overuje pri posudzovaní žiadosti. Vychádza sa zo ŽoPPM a z predloženej dokumentácie. |
| 5. | Súlad aktivít s rozvojovým plánom nemocnice | Overuje sa, či predložená žiadosť je v súlade so schváleným RPN. V prípade, ak sa zistí rozdiel medzi predloženou žiadosťou a schváleným RPN, takáto žiadosť nespĺňa kritérium súladu s RPN. | Vykonávateľ | Kritérium sa overuje pri posudzovaní žiadosti. Vychádza sa zo ŽoPPM a z predloženej dokumentácie. |
| 6. | Podmienka finančnej spoluúčasti subjektov súkromného sektora | Keďže o prostriedky mechanizmu sa podľa Plánu obnovy a odolnosti môžu uchádzať poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na zriaďovateľa, stanovuje sa podmienka finančnej spoluúčasti subjektov súkromného sektora. Podmienka minimálnej 10 %-nej spoluúčasti sa vzťahuje na: súkromné subjekty zriadené podľa Obchodného zákonníka bez účasti štátu alebo obce alebo vyššieho územného celku; neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom nie je štát alebo obec alebo vyšší územný celok. | Vykonávateľ | Kritérium sa overuje pri posudzovaní žiadosti. Žiadateľ predkladá čestné prehlásenie o spolufinancovaní minimálne vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov spolu so ŽoPPM. |

# Kritériá posúdenia projektov majú charakter vylučovacích kritérií. V prípade nesplnenia niektorého z vylučujúcich kritérií bude ŽoPPM zamietnutá a žiadateľovi bude podľa § 16, ods. 7 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti zaslané  oznámenie, že jeho ŽoPPM nespĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených výzvou.